Information Architecture and Design

| Kelompok Anggota | : 8 Iota-SE : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bintang Adhi Nugroho | (18104030) |
|  | Fitran Dwi Pramakrisna | (18104034) |
|  | Hikmah Irfa’i | (18104012) |

Aplikasi	: Rentalin Aja

- Implementasi Kanban Sprint 3

- Pada Sprint ke-3 kali ini kami mengerjakan  backlog yang tersisa pada sprint ke -2 , diantaranya yaitu

- Impelentasi ke Database

- Menu Login

- Menu Register

- Menu Beranda

- Menu Profil

- Menu detail mobil

- Menu detail sewa

- Menu kategori

- Untuk bagian menu detail sewa masih dalam in progress jadi kemungkinan akan selesai sebelum batas waktu berakhirnya sprint ke 4

- Berikut Link  kanban github untuk yang terdaftar sebagai colaborator

- Link : https://github.com/bintangadhin/-Iota-MM2-/projects/1

- Backlog Yang Dikerjakan

- Impelentasi ke Database

- Pada bagian Implementasi ke database ini , kami menggunakan Auth Firebase sebagai autentikasi ketika user melakukan login maupun  daftar  ke akun firebase dan juga Cloud Firestore yang digunakan untuk menampung data aplikasi . kita menggunakan Firebase karena fitur yang ada sangat lengkap  dan mudah digunakan , juga sangat kompetibel dengan android studio .

- Menu Login

- Pada menu login , data yang kita masukan pada email dan juga password akan di hubungkan ke dalam Auth Firebase. Didalam  fungsi signIn , terdapat auth.signInWhitEmailAndPassword  dimana ketika  data email dan juga password sesuai dengan yang ada pada firebase , maka akan diarahkan ke menuActivity

- Menu Register

- Pada menu Register, sama seperti pada menu login  , kita harus memasukan email dan juga password didalam textedit. Didalam  fungsi createAcount , terdapat auth.createUserWhitEmailAndPassword  dimana  email dan juga password akan disimpan kedalam Auth Firebase

- Menu Beranda

- Pada menu beranda , akan menampilkan list data mobil yang akan disewa oleh user . list data mobil tersebut didapat dari database Cloud Firestore dimana pada fungsi loadMobil , data pada collection mobil di ambil dan selanjutnya disimpan kedalam tiap variabel diantaranya (id  ,  kategori_mobil , harga_sewa , gambar_mobil) yang akan ditambahkan ke dataMobil.kt

- Lalu pada mobilAdapter , data mobil tadi akan ditampilkan dalam bentuk  RecycleView , sehingga tampilannya

- Kurang lebih seperti gambar

- Menu detail mobil

- Ketika salah satu item mobil yang ada pada Recycleview di klik, maka akan menampilkan detail dari mobil tersebut . untuk tiap detail isinya , didapat dari data cloud firestore sebelumnya , yang ada pada class dataMobil

- Menu Profil

- Selanjutnya pada menu Profil , disitu terdapat penambahan untuk bagian edit profil dan juga logout. Ketika edit profil ditekan , maka akan menuju ke activity edit profil.

- Didalam edit profil , kita dapat memasukan data profil untuk nama , nohp , alamat dan juga foto . nantinya data tersebut akan ditambahkan ke Cloud Firestore  pada bagian collection dataProfil

- Berikut tampilan pada Cloud firestore  setelah user mengedit data

- Lalu untuk fitur logout , ketika ditekan maka akan menjalankan fungsi signOut  yang didalamnya terdapat auth.signOut  untuk currentUser yang sedang login . selanjutnya halaman akan menuju ke activity login

- Menu kategori

Pada menu kategori , akan menampilkan data mobil yang ada pada firestore . data  collection mobil  pada cloud firestore diambil dan selanjutnya akan ditampilkan kedalam recycle view pada class kategoriAdapter.

- Menu detail Sewa

Pada menu detail sewa nantinya akan menampikan data penyewaan setelah user melakukan pemesanan mobil pada activity detail mobil . saat ini masih dalam status inprogress dan akan kami kerjakan sebelum deadline sprint ke 4 berakhir

Terlihat pada gambar diatas untuk collection dataSewa masih belum terisi